Kera I vaiheen kadut - yleisötiedote

Työmaan kevätkuulumiset

Kevät on alkanut työmaalla. Lumet on pääosin sulanut pienestä takatalvesta huolimatta sekä asfaltointikoneet on kaivettu varikon perältä esiin ja tuotu työmaalle tekemään ensimmäisiä päällystyksiä Karamalmintielle.

Seuraavien viikkojen aikana työmaa aloittaa Viilivadin ja Maitovadinkadun asfaltointi- ja viimeistelytyöt. Kadut luovutetaan Espoon kaupungille toukokuun lopussa.

Päivänkestämönpolun paalulaatat valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä. Työt Kera I- vaiheen osalta Päivänkestämönpolulla loppuvat toukokuun lopussa, jolloin polku luovutetaan Kaupunkiradan rakentajien käyttöön.

Työmaalla valmistaudutaan edelleen junaradan ali tehtäviin alitusporauksiin. Alitusporaukset tullaan tekemään toukokuun alkupuolella.

Kutojantiellä on aloitettu kadun leventäminen uudelle kevyenliikenteenväylälle. Vesihuollon työt alkavat Kutojantiellä, kun nykyinen työnaikainen jalkakäytävä saadaan siirrettyä.