Maantienkenttä ja Loviselundinpuisto

Työt Maantienkentällä ja Loviselundinpuistossa on edennyt suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti.

Työmaalla on tällä hetkellä maanrakennus työt meneillään, mikä aiheuttaa paljon kuorma-auto liikennettä urakka-alueen läheisyydessä.

Pyydämmekin noudattamaan erityistä varovaisuutta alueella liikuttaessa, etenkin näin pimeään vuoden aikaan.

Maantienkentällä on saatu päätökseen hulevesijärjestelmien ja aita sekä valaistusperustuksien asennukset.

Käynnissä olevia työvaiheita on aitojen asennus, kiviasennukset ja tukimuurin rakennus.

Alkavia työvaiheita on valaisimien asennus, kentän routaeristys sekä kantavakerros.

Tennis ja beachvolleykentillä on saatu valmiiksi hulevesijärjestelmä, valaistuksen putkitus ja perustuksien asennus sekä kenttien jakavakerros.

Käynnissä olevia töitä on aitojen asennus ja tennisseinän betonityöt.

Alkavia työvaiheita on kalusteasennukset ja kenttien kantavakerros.

Loviselundinpuistossa on meneillään hulevesijärjestelmien rakentaminen, valaistuksenputkitukset ja perustuksien asennus sekä puiston jakavakerros.

VRJ Etelä-Suomi Oy

Miika Pietilä

041–5177617

miika.pietila@vrj.fi