Maantienkenttä ja Loviselundinpuisto

Maantienkentällä on maanrakennustyöt loppusuoralla, kentälle asennetaan vielä tänä vuonna valaistus sekä tehdään aitojen ja tukimuurin viimeistelytöitä.

Kentän rakentaminen jää tauolle vuoden vaihteessa ja työt jatkuvat rataputkiston sekä hiekkatekonurmen asennuksella keväällä 2025.

Tennis ja beachvolleykentillä on maanrakennustyöt saatu päätökseen. Tänä vuonna kentät saa vielä valaistuksen ja beachvolleykenttä hiekan, jonka jälkeen työt seisahtuvat talven ajaksi.

Keväällä 2025 on vuorossa hiekkatekonurmen asennus ja vihertyöt.

Loviselundinpuistossa on työt olleet hetken tauolla, töitä jatketaan viikolla 48.

Puistossa tehdään viimeiset kuivatusjärjestelmät ja rakennekerrokset, jonka jälkeen alkaa valaistus asennukset ja aitaperustuksien tekemien.

Puistossa rakentaminen jatkuu talven yli.

VRJ Etelä-Suomi Oy

Miika Pietilä

041-5177617

miika.pietila@vrj.fi