Tiedote 17.12.2024

Tuurinniityn vesihuollon korjauksen työmaalla on työn alla viimeiset paalulaatat, joiden betonointityöt saadaan valmiiksi tällä viikolla.

Työmaa lomailee jouluviikon ja palaa töihin 30.12.2024. Viimeisinä töinä suoritetaan vesihuollon rakennus ja kaivannon täyttötyöt. Viimeinen meluava työvaihe on ponttien nosto tammikuun puolella.

Puistonraitti tulee pysymään suljettuna talven yli, ja avataan, kun keväällä on saatu suoritettua istutustyöt ja puistonraitin pintakerrokset.

Ystävällisin terveisin

Fanny Kunze

050 356 9537

fanny.kunze@ralfajalin.fi