Maantienkenttä ja Loviselundinpuisto

Työmaalla on jatkettu töitä pienen talvi tauon jälkeen.

Tällä hetkellä työt on keskittynyt tenniskenttien alueelle, missä on tehty valaistus asennuksia ja kasvualustan levitystä sekä tenniskenttien tasauskerroksen levitystä.

Maantienkentällä on alkamassa viikolla 15 jäähdytysputkiston asennus sekä tasauskerroksen levitys.

Loviselundinpuistossa on vielä työt tauolla, siellä työt jatkuvat viikolla 16.

Työt jatkuvat kasvualustojen levityksellä ja pumptrackin rakentamisella sekä kiviasennuksilla.

Töiden jatkuessa työmaalle saapuu materiaalia useita kuormia päivässä. Pyydämmekin kiinnittämään erityistä huomiota alueella liikkuvaan raskaaseen kalustoon.

VRJ Etelä-Suomi Oy

Miika Pietilä

041-5177617

miika.pietila@vrj.fi