Maantienkenttä ja Loviselundinpuisto

Töiden pääpaino on tällä hetkellä Maantienkentällä ja tenniskentillä.

Maantienkentällä on rataputkisto valmistunut ja tällä hetkellä kentälle levitetään tasauskerrosta.

Seuraavaksi alkaa hiekkatekonurmen asennus sekä kentän reuna-alueiden asfaltointi.

Tenniskentillä hiekkatekonurmen asennus valmistuu viikolla 20.

Seuraavina työvaiheina on asfaltointi viikolla 20/21 sekä vihertyöt viikoilla 22/23.

Loviselundinpuistossa on kevään aikana tehty kiviasennuksia piknik ja kuntoilualueelle.

Viikolla 20 on alkanut myös pumptrack radan rakentaminen.

Asfaltointeja tehdään useilla alueilla, joten kalustoa liikkuu välillä paljonkin urheilupuiston alueella.

Pyydämme kiinnittämän alueella liikkuessa erityistä huomioita työkoneisiin.

VRJ Etelä-Suomi Oy

Miika Pietilä

041-5177617

miika.pietila@vrj.fi