Maantienkenttä ja Loviselundinpuisto

Maantienkenttä ja tenniskentät on otettu käyttöön 20.6.2025.

Loviselundinpuistossa on valmistunut pumptrack rata ja työt on muutenkin edennyt hyvin.

Puisto luovutetaan tilaajalle syyskuun lopussa.

Tällä hetkellä puistossa on käynnissä kuntoilualueen rakentaminen, kivityöt, valaistus asennukset sekä vihertyöt.

Alkavia työvaiheita on piknik alueen rakentaminen, koripallokentän pinnoitus sekä puistokäytävien asfaltoinnit.

VRJ Etelä-Suomi Oy

Miika Pietilä

041-5177617

miika.pietila@vrj.fi